MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Sự cần thiết	1

2. Căn cứ lập Điều chỉnh quy hoạch.	1

PHẦN I	5

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI	5

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	5

Phần II	7

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI	7

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	7

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.	7

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.	7

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.	10

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT	10

2.1.  Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất.	10

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước.	16

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC	20

3.1.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.	20

3.2. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới.	20

Phần III	24

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030	24

I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	24

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng	25

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.	55

2.4. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai đến năm 2030 .	57

Phần IV	60

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	60

I. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	60

1.1. Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi đất, hủy hoại đất	60

1.2. Các biện pháp nhằm sử dụng đất tiết kiệm và tăng giá trị của đất	60

1.3. Biện pháp nhằm đẩy nhanh đưa đất trống đồi núi trọc vào sử dụng	60

1.4. Giải pháp về bảo vệ môi trường	60

II. Giải pháp về nguồn lực thực hiện Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	61

III. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất	61

IV. Các giải pháp khác	62

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	63

I. KẾT LUẬN	63

II. KIẾN NGHỊ	64

# ĐẶT VẤN ĐỀ

## 1. Sự cần thiết

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng đối với việc quản lý đất đai, thể hiện quyền của chủ sở hữu về đất đai; Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông qua kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Điều chỉnh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Sau 03 năm thực hiện đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất đai được quản lý chặt chẽ, đã đảm bảo các quyền lợi của người sử dụng đất, việc chấp hành nghiêm túc theo quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất luôn được duy trì. Tuy nhiên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội có nhiều công trình, dự án phát sinh về chỉ tiêu các loại đất như các công trình dự án phát triển hạ tầng bao gồm: công trình giao thông; thủy lợi, các công trình đường điện; các công trình quốc phòng.

Vì vậy, lập điều chỉnh ”Điều chỉnh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang” nhằm đáp thống nhất đồng bộ nhu cầu sử dụng đất giữ các ngành, lĩnh vực.

## 2. Căn cứ lập Điều chỉnh quy hoạch.

## 2.1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc Hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia 5 năm 2021-2025;

Thông tư 04/2006/TT -BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất;

Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức Kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020, Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/8/2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc  kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh thông qua phương án dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025;

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thông qua danh mục các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022;

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thông qua danh mục các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022;

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND thành phố Hà Giang về việc thông Qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 (bổ sung đợt 2) trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đế 2030

Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 02/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tê - xã hội tỉnh Hà Giang đế năm 2020, định hướng đế năm 2030;

Văn bản số 568/UBND-KTTH ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh, về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang;

Văn bản số 4181/STNMT-QLĐĐ ngày 23/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện

## 2.2. Cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Quyết định số 1578/QĐ-Ttg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

- Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 71/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về Quy hoạch hệ thống bến và mạng lưới tuyến vận tải hành khách đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2019;

- Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/08/2014 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết đinh số 3233/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1152/QĐ-BCT ngày 03/4/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang v/v Phê duyệt điều chỉnh đất lâm nghiệp và ba loại rừng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2025;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Các Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), giai đoạn 2007-2025.

- Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang;;

# PHẦN I

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

# I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thành phố Hà Giang là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Giang trong toạ độ địa lý từ 22045' đến 22048' vĩ độ Bắc và từ 104047' đến 105003' kinh độ Đông. Phía Bắc, Tây và Nam giáp  Vị Xuyên; phía Đông Nam giáp  Bắc Mê.

Nằm ở khu vực trung tâm của tỉnh Hà Giang, cách cửa khẩu Thanh Thuỷ 23 km và cách thành phố Tuyên Quang khoảng 153 km. Trên địa bàn thành phố có Quốc lộ 2 là tuyến giao thông huyết mạch trong trục trung chuyển giữa vùng kinh tế Tây Nam của Trung Quốc và các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Nằm trong vùng chuyển tiếp của các dãy núi đá vùng cao và các dãy núi đất vùng thấp, thành phố Hà Giang có địa hình tương đối phức tạp theo hướng nghiêng dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông.

- Địa hình đồi núi thấp: Tập trung nhiều ở khu vực phía Tây xã Phương Độ, một phần ở xã Ngọc Đường và phường Quang Trung. Địa hình này có độ cao thay đổi từ 100 - 700 m, địa hình đồi bát úp hoặc lượn sóng thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.

- Địa hình thung lũng: Gồm các dải đất bằng thoải hoặc lượn sóng ven sông Lô và sông Miện. Các loại đất trên địa hình này được hình thành từ các sản phẩm bồi tụ (phù sa và dốc tụ). Do địa hình khá bằng phẳng có điều kiện giữ nước và tưới nước nên hầu hết đất đã được khai thác trồng lúa và hoa màu. Địa hình này tập trung nhiều ở phía Bắc xã Phương Độ, Phương Thiện dọc theo Quốc lộ 2, khu vực giáp ranh phường Ngọc Hà và xã Ngọc Đường.

Đặc điểm chính về khí hậu thời tiết của thành phố như sau:

- Nhiệt độ bình quân cả năm 22,70C, nền nhiệt độ được phân hoá theo mùa khá rõ rệt, trong năm có 5 tháng nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 200C (tháng 12 đến tháng 4 năm sau); tổng tích ôn đạt trên 8.2000C.

- Lượng mưa bình quân hằng năm 2.430 mm nhưng phân bố không đồng đều. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm, đặc biệt tập trung vào các tháng 7, 8, 9 nên thường gây úng ngập cục bộ ở các vùng thấp trũng.

- Lượng bốc hơi bình quân của thành phố bằng 63,8% lượng mưa trung bình hàng năm. Đặc biệt trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau lượng bốc hơi hàng tháng cao hơn lượng mưa từ 2 - 4 lần, gây khô hạn cho cây trồng vụ đông xuân.

- Độ ẩm không khí bình quân cả năm khoảng 84%, trong đó tháng lớn nhất là 87% (tháng 7 và tháng 8) mùa khô, độ ẩm trung bình chỉ còn khoảng 79% (tháng 3). Độ ẩm cao không diễn ra vào các tháng cuối mùa đông mà diễn ra vào các tháng cuối mùa hạ (tháng 7 và 8).

- Sương muối và mưa đá chỉ xuất hiện đột xuất, ít ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Thành phố Hà Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thuỷ văn của hệ thống các sông và suối nhỏ, trong đó sông Lô là lớn nhất, đoạn chảy qua thành phố dài gần 30 km, mực nước mùa cạn là 96,74 m, mùa lũ là 101,0 – 104 m. Lưu lượng dòng chảy trung bình 156 m3/giây, cao nhất là 1.760 m3/giây, thấp nhất là 105 m3/giây. Tốc độ dòng chảy lớn nhất là 1,29m/giây, tốc độ dòng chảy nhỏ nhất mùa cạn kiệt là 0,17m/giây. Sông Miện bắt nguồn từ Bát Đại Sơn xuống thành phố Hà Giang đổ vào sông Lô tại phường Trần Phú, chiều dài sông khoảng 58km, đoạn qua thành phố Hà Giang dài khoảng 9 km. Đặc điểm của các sông, suối ở đây là lòng hẹp và khá dốc, do đó trong điều kiện mưa lớn và tập trung đã tạo nên dòng chảy mạnh, gây lũ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông

### Đánh giá chung:

Thành phố Hà Giang có vị trí thuận lợi với nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử hấp dẫn. Hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy đang dần hoàn thiện có điều kiện mở rộng giao thương và liên kết kinh tế.

Tài nguyên đất đai đa dạng, nguồn nước dồi dào tạo điều kiện cho phát triển đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái thành phố Thành phố Hà Giang có nhiều lợi thế và được xem là điểm đến hấp dẫn của các chủ đầu tư trong việc phát triển khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng; cùng với đó là nền nhiệt độ, khí hậu trong lành của nơi đây (luôn thấp hơn Thủ đô Hà Nội từ 2 đến 3oC).

Với những tiềm năng tự nhiên sẵn có, cùng tốc độ phát triển kinh tế xã hội, là yếu tố để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ngoài những mặt thuận lợi thì điều kiện tự nhiên của thành phố vẫn còn một số các khó khăn như: Vị trí địa lý của thành phố nằm trong vùng có địa hình hiểm trở nhiều núi cao, vực sâu, thường gặp thiên tai; mùa mưa thường bị lũ quét, sạt lở..

# Phần II

# TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

# I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

## 1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

#### 1.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian từ năm 2010 đến nay, UBND thành phố Hà Giang đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn để thực thi pháp luật về đất đai. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp, ngày càng chặt chẽ hơn, quỹ đất đã được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

#### 1.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính

Thực hiện Chỉ thị 364/CT-HĐBT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc hoạch định địa giới hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, thành phố, xã; Nghị định số 104/2005/NĐ-CP ngày 09/8/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang; Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thành phố Hà Giang và  Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đến nay thành phố Hà Giang đã hoàn thành việc phân định ranh giới hành chính giữa các xã, phường trong Thành phố và với các huyện trong tỉnh. Hiện tại thành phố Hà Giang có 08 đơn vị hành chính cấp cơ sở, trong đó có 05 phường và 03 xã.

#### 1.1.3. Công tác kiểm kê, thống kê đất đai

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được tiến hành thường xuyên đúng theo quy định pháp luật. Thành phố đã hoàn thành việc tổng kiểm kê đất đai, chính thức đưa số liệu, tài liệu và bản đồ vào sử dụng. Nhìn chung chất lượng công tác kiểm kê, thống kê về đất đai đã được nâng cao dần, tình trạng bản đồ, số liệu về đất đai thiếu hoặc không khớp giữa các năm, các đợt thống kê, kiểm kê từng bước được hạn chế.

#### 1.1.4. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

* Về Lập, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất:

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND thành phố đã tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hà Giang, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 02/8/2013.

Thực hiện Luật Đất đai 2013; Văn bản số 3578/UBND- NVKT  ngày 08/09/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 kế hoạch 2016-2020 cấp tỉnh cho các huyện, thành phố; Văn bản số 711/STNMT-ĐĐQH ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang V/v thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Giang. Việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Hà Giang, UBND thành phố đã chỉ đạo giao phòng Tài nguyên và Môi trường  tham mưu thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 v/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Hà Giang.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang tại Văn bản số 3074/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện thu hút đầu tư tại thành phố Hà Giang. UBND thành phố tiếp tục triển khai tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) thành phố Hà Giang và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 16/12/2019.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 343/VP-KTTH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Hà Giang V/v xử lý báo cáo số 43/BC-STNMT ngày 07/02/2020 và Báo cáo số 98/BC-STNMT ngày 09/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 393/STNMT-ĐĐQH ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và môi trường V/v triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 (bổ sung); Văn bản số 786/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Hà Giang V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020. UBND thành phố triển khai tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 03/8/2020.

* Về kế hoạch sử dụng đất:

UBND thành phố tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định

* Về công bố, công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Công tác công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai tại trụ sở UBND thành phố, UBND xã phường và cổng thông tin điện tử thành phố. Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được thực hiện rộng rãi từ các sở, ngành của tỉnh, các phòng ban chuyên môn thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh và thành phố, chính quyền địa phương và nhân dân, đảm bảo đúng thời gian niêm yết công khai lấy ý kiến theo quy định của pháp luật.

#### 1.1.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố cơ bản được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó đã hạn chế và khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Nhìn chung việc giao đất, cho thuê đất ổn định, lâu dài cho các đối tượng sử dụng là một bước tiến mới trong nhận thức về quản lý đất đai, một giải pháp quan trọng của nhà nước nhằm khắc phục tình trạng vô chủ, sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh. Bước đầu thu hút vốn đầu tư của nhân dân và các thành phần kinh tế, tạo bước phát triển mới cho các ngành.

Việc thu hồi đất của các cá nhân và tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích và không đúng thẩm quyền đã được tiến hành thường xuyên liên tục. Song vấn đề thu hồi đất của các cá nhân để xây dựng và cải tạo thuộc các dự án trọng điểm vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về định giá đất nông nghiệp, việc đền bù, hỗ trợ tái định cư còn chưa hợp lý và thống nhất, thời gian đền bù kéo dài, nhiều dự án triển khai cùng một lúc trên địa bàn thành phố.

#### 1.1.6. Quản lý tài chính về đất đai

Công tác quản lý tài chính về đất đai được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về thực hiện các khoản thu, chi liên quan đến đất đai, thành phố đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Kết quả thu ngân sách Nhà nước từ đất đai trên địa bàn thành phố những năm vừa qua còn ở mức thấp, các nguồn thu chủ yếu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các loại đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

#### 1.1.7. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở địa phương là một công việc khá mới. Thị trường bất động sản không thực sự sôi động, tuy nhiên phương thức quản lý tài chính về đất đai kể từ khi thi hành Luật Đất đai 2013 đã được UBND thành phố ứng dụng linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và tình hình tại địa phương, trong một vài năm trở lại đây, công tác giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở có sự đổi mới (đặc biệt là các khu vực đất có khả năng sinh lợi cao như ở các trục quốc lộ 2, quốc lộ 34, quốc lộ 4C, đường đôi cầu Mè – công viên Hà Phương) thay vì hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua giá đất được UBND tỉnh Hà Giang và UBND thành phố Hà Giang quy định, đến nay hầu hết việc giao đất ở (các khu vực đất có khả năng sinh lợi cao) đều được UBND thành phố, Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức đấu giá công khai làm lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản.

## 1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.

1.2.1. Những mặt được

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền Thành phố đã quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, vận dụng vào địa phương một cách hợp lý, tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người sử dụng nhận thức rõ hơn về quyền sở hữu đất đai của Nhà nước và quyền sử dụng đất của các chủ thể,...., công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, từng bước thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng và các pháp luật có liên quan.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền về các quy định mới của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường của người dân.

- Công tác xử lý vi phạm về đất đai được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, các trường hợp vi phạm mới phát sinh đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường được chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhiều dự án trọng điểm, ưu tiên của thành phố và tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, Giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư để thi công xây dựng hạ tầng nhất là các dự án liên quan đến đường giao thông. UBND thành phố đã xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất của thành phố được UBND tỉnh phê duyệt và công bố, công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức, là căn cứ quan trọng giúp thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Công tác giao đất dịch vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo kế hoạch chung của UBND tỉnh, Công tác đấu giá quyền sử dụng đất được UBND thành phố tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn và áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố.

- Công tác bảo vệ môi trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triên địa bàn thành phố, việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường hoàn thành tốt theo các chỉ tiêu đặt ra.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường. Các thủ tục hành chính về môi trường được giải quyết đúng và trước hạn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

1.2.2. Những tồn tại

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong quản lý sử dụng đất các dự án đầu tư, công tác quản lý đất đô thị, tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép:

- Chính sách đất đai bất cập dẫn đến nhiều khó khăn phức tạp trong giải quyết tranh chấp, GPMB; giá đất bồi thường chưa theo kịp giá thị trường gây khó khăn cho công tác GPMB và tiến độ thực hiện dự án.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn tình trạng chậm hạn. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (đất thổ cư cũ) khi chuyển sang cơ quan chuyên môn thẩm định không đảm bảo, dẫn đến phải làm lại nhiều lần.

- Công tác giám sát thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất vẫn để xảy ra sai sót khi kiểm tra.

- Trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, nguyên nhân do công tác quản lý còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Một số trường hợp vi phạm đất đai còn tồn đọng từ trước chưa được giải quyết triệt để đây cũng là nguyên nhân gây nhiều khiếu kiện về đất đai.

- Trên địa bàn thành phố chất thải chăn nuôi của một số hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để; hiện tượng đổ phế thải xây dựng ra các khu vực ít người qua lại vẫn xảy ra. Nước thải sinh hoạt của thành phố trước khi thải ra môi trường xung quanh chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn. Hiện một số hồ, đầm có dấu hiệu ô nhiễm; Nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để. Hiện nay, thành phố chưa thực hiện được việc phân loại rác thải tại nguồn để hạn chế lượng rác thải phải xử lý.

1.2.3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan:

- Luật Đất đai và Luật Bảo vệ Môi trường có nhiều nội dung thay đổi, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và các bộ, ngành ban hành còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng.

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân về đất đai, xây dựng, môi trường chưa cao, nhất là trong việc chấp hành chính sách bồi thường GPMB, nhiều hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, đòi hỏi giá bồi thường cao hơn giá quy định của nhà nước.

- Chế tài xử phạt vi phạm hành chính về môi trường còn nhiều bất cập gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác bồi thường GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng của một số khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất dịch vụ còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ cho các hộ dân trên địa bàn thành phố.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn ít, Thành phố chưa có biên chế về môi trường, năng lực của một số cán bộ làm công tác quản lý về môi trường tại cơ sở còn hạn chế.

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn chưa có điểm tập kết phế thải xây dựng nên gây khó khăn trong việc quản lý.

- Công tác hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp của các phòng Tài nguyên- môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, ban QLDA đối với UBND các xã, phường trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn chưa đảm bảo, thiếu chặt chẽ và chưa thường xuyên, nhiều trường hợp không thống nhất được quan điểm trong việc xác định hành vi vi phạm, trình tự thủ tục xử lý vi phạm dẫn đến việc hướng dẫn xã, phường xử lý vi phạm còn chưa đảm bảo yêu cầu.

- Kinh phí chi cho công tác bảo vệ môi trường đã được tăng cường, nhất là đầu tư cho lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Tuy nhiên, mức đầu tư vẫn chưa tương xứng với tình hình phát triển thực tế hiện nay của thành phố. Chưa huy động được nhiều nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, chủ yếu nguồn vốn đầu tư hiện nay là từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc thực hiện Dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt và lò đốt rác thải cho thành phố Hà Giang của tỉnh chưa được hoàn thành.

## 1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố cần được thực hiện theo đúng thời gian các bước để đảm bảo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất có đủ thời gian thực hiện các hạng mục công trình sử dụng đất đã được phê duyệt.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần thực hiện theo đúng quy trình; được lập từ tổng thể đến chi tiết; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hà Giang, cũng như đảm bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội của các , tỉnh lân cận; quy hoạch sử dụng đất phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã, phường. Cần lường hết được những khó khăn trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư, tránh quy hoạch treo không thực hiện được hoặc việc bố trí quỹ đất cho các mục đích sử dụng chưa phù hợp với nhu cầu thực tế.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo minh bạch, công khai và dân chủ; quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch cần có sự tham gia và ý kiến phản hồi của của người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng đất.

Các quy định của pháp luật về quản lý đất đai nói chung và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng, cần kịp thời cập nhật, thông tin và truyền thông đầy đủ và kịp thời cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Các thủ tục hành chính về đất đai cần được hướng dẫn cụ thể và thực hiện đầy đủ.

Cần xác định rõ các hạng mục ưu tiên, nguồn vốn khả thi để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất đảm bảo đúng tiến độ, trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và an ninh lương thực.

# II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT

## 2.1.  Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất.

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020

Căn cứ vào số liệu thống đất đai năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của Thành phố có 13.345,86 ha, Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của Thành phố cụ thể như sau:

* Đất nông nghiệp

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 toàn thành phố là 11.448,31 ha, chiếm 85,78% tổng diện tích tự nhiên. Đất nông nghiệp của thành phố được sử dụng cho các mục đích cụ thể sau:

# -  Đất trồng lúa: Đất trồng lúa có diện tích 888,57 ha, chiếm 6,66% diện tích đất nông nghiệp. Trong đó diện tích đất trồng lúa nước là 384,57 ha. Diện tích đất trồng lúa nước tập trung chủ yếu tại các xã Ngọc Đường 74,90 ha; Phương Độ 157,76 ha, Phương Thiện 151,77 ha.

# - Đất trồng cây hàng năm khác:  Đất trồng cây hàng năm khác có diện tích 543,20 ha, chiếm 4,07% diện tích đất tự nhiên.

# - Đất trồng cây lâu năm:  Năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn toàn thành phố có 388,66 ha, chiếm 2,91% diện tích đất tự nhiên.

# - Đất rừng phòng hộ: Năm 2020 diện tích đất rừng phòng hộ có 2.582,12 ha, chiếm 19,35% diện tích đất tự nhiên.

# - Đất rừng đặc dụng:  Năm 2020 diện tích đất rừng đặc dụng có 2.071,83 ha, chiếm 15,52% diện tích đất tự nhiên.

# -  Đất rừng sản xuất:  Năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất có 4.899,00 ha, chiếm 36,71% diện tích đất tự nhiên.

# - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản có 73,16 ha, chiếm 0,55% diện tích đất tự nhiên.

# - Đất nông nghiệp khác:  Năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác có 1,78 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

*  Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của toàn thành phố là 1.467,13 ha chiếm 10,99% diện tích đất tự nhiên toàn thành phố.

- Đất quốc phòng: 222,77 ha, chiếm 1,67% diện tích đất tự nhiên.

- Đất an ninh: 22,66 ha, chiếm 0,17% diện tích đất tự nhiên.

- Đất thương mại dịch vụ: 21,32 ha, chiếm 0,16% diện tích đất tự nhiên.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 9,62 ha chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên.

- Đất sản xuất vật liệu, làm đồ gốm: 38,55 ha, chiếm 0,29% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã: 371,22 ha, chiếm 2,78% diện tích đất tự nhiên. Trong 10 năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố đã được quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp và xây mới như các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, văn hóa. Trong đó:

+ Đất giao thông: 260,59 ha, chiếm 1,95% diện tích đất tự nhiên.

+ Đất thủy lợi: 18,98 ha, chiếm 0,42% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 4,54 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất cơ sở y tế: 6,57 ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: 32,17 ha, chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao: 1,52 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất công trình năng lượng: 42,25 ha, chiếm 0,32% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: 1,25 ha, chiếm 0,009% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,15 ha, chiếm 0,001% diện tích đất tự nhiên;

+ Đất bãi thải xử lý chất thải: 3,83 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,78 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích đất tự nhiên.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 32,24 ha, chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên.

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: 1,56 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

+ Đất chợ 1,79 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 3,40 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.

- Đất khu vui chơi,giải trí công cộng 33,21 ha, chiếm 0,25% diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở tại nông thôn: 149,01 ha, chiếm 1,12% diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở tại đô thị: 273,41 ha, chiếm 2,05% diện tích đất tự nhiên.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 19,04 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên.

- Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: 5,56 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,33 ha, chiếm 0,002% diện tích đất tự nhiên.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 258,349 ha, chiếm 1,94% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp khác: 1,68 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

*  Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 của thành phố là 430,42 ha, chiếm 3,23% diện tích toàn thành phố. Diện tích tập trung nhiều tại 2 xã Ngọc Đường và Phương Độ.

(Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2020 – Phòng TNMT)

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2023

Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Hà Giang là 13.345,86 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 85,52% tổng diện tích đất tự nhiên, đất phi nông nghiệp chiếm 11,31% tổng diện tích đất tự nhiên và đất chưa sử dụng chiếm 3,17% tổng diện tích đất tự nhiên, cụ thể từng loại đất như sau:

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Giang đến 31.12.2023

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích hiện trạng năm 2023 (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 13.345,86 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.413,39 | 85,52 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 887,97 | 6,65 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 384,10 | 2,88 |
| - | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 503,87 | 3,78 |
| - | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 525,89 | 3,94 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 380,44 | 2,85 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.604,60 | 19,52 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.075,80 | 15,55 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.864,91 | 36,45 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 3.477,03 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 72,01 | 0,54 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,78 | 0,01 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.509,93 | 11,31 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 222,06 | 1,66 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 22,73 | 0,17 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 22,21 | 0,17 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 8,27 | 0,06 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 38,55 | 0,29 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 462,80 | 3,47 |
| - | Đất giao thông | DGT | 289,12 | 2,17 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 20,57 | 0,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,27 | 0,04 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,94 | 0,05 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 33,12 | 0,25 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 17,82 | 0,13 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 42,43 | 0,32 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,25 | 0,01 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,00 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,69 | 0,03 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,78 | 0,01 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 38,30 | 0,29 |
| - | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - |
| - | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 1,56 | 0,01 |
| - | Đất chợ | DCH | 1,79 | 0,01 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,36 | 0,03 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 12,35 | 0,09 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 150,92 | 1,13 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 279,31 | 2,09 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,97 | 0,15 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,56 | 0,04 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,33 | 0,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 252,11 | 1,89 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,71 | 0,06 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,68 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 422,54 | 3,17 |

Như vậy, trong cơ cấu sử dụng đất năm 2023 thành phố Hà Giang thì đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn 85,52% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích đất chuyên trồng lúa  nước chiếm 6,65% tổng diện tích đất tự nhiên, đây là diện tích cần được bảo vệ để đảm bảo, duy trì an ninh lương thực tại chỗ. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn 71,52% tổng diện tích đất tự. Diện tích đất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ 11,31% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất chưa sử dụng chiếm 3,17% tổng diện tích tự nhiên. Đây là phần diện tích cần được khai thác, đưa vào sử dụng trong giai đoạn tới.

## 2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước.

Thực hiện Luật đất đai UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở, ban, nghành đã tiến hành công tác thống kê đất đai năm 2020, biến động đất đai kỳ trước (2010-2020) như sau:

Bảng 2: Biến động đất đai thời kỳ (2010-2020)  theo mục đích sử dụng đất

Đơn vị: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Hiện trạng năm 2020 | So sánh tăng (+) giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 13.392,80 | 13.345,86 | -46,94 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.437,19 | 11.448,31 | 11,12 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 894,24 | 888,57 | -5,67 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 426,87 | 384,57 | -42,30 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 322,05 | 388,66 | 66,61 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.196,71 | 2.582,12 | -614,59 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.751,53 | 2.071,83 | 320,30 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.597,83 | 4.899,00 | 301,17 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 82,82 | 73,16 | -9,66 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.282,80 | 1.467,13 | 184,33 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 175,78 | 222,77 | 46,99 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 18,52 | 22,66 | 4,14 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |  | 21,32 | 21,32 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 23,31 | 9,62 | -13,69 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 29,25 | 38,55 | 9,30 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 338,74 | 408,23 | 69,49 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,29 | 3,83 | 2,54 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,36 | 0,78 | 0,42 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 49,17 | 32,24 | -16,93 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 232,01 | 273,41 | 41,40 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 20,82 | 19,04 | -1,78 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  | 5,56 | 5,56 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 282,30 | 258,34 | -23,96 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 672,81 | 430,42 | -242,39 |

(Nguồn: Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010, 2020)

Qua bảng trên, biến động sử dụng các loại đất (2010 - 2020) như sau:

### 2.2.1. Biến động tổng diện tích đất tự nhiên:

Tổng diện tích của đơn vị hành chính thành phố Hà Giang năm 2020 có 13.345,86 ha, giảm 46,94 ha so với năm 2010 nguyên nhân chủ yếu là do điều chỉnh địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ Tướng Chính phủ, số liệu diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính thành phố lấy theo số liệu thống kê đất đai năm 2020. Thống kê đất đai năm 2020 được thực hiện theo phương pháp mới số liệu được trích xuất từ bản đồ điều tra, khoanh vẽ theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì vậy số liệu thay đổi tăng, giảm khác với số liệu thống kê, kiểm kê những năm trước.

- Diện tích tự nhiên của năm 2020 được lấy theo đường địa giới hiệu chỉnh. Diện tích tự nhiên năm 2010 lấy theo kiểm kê năm 2005.

- Số liệu được trích xuất từ bản đồ địa chính, khoanh vẽ tổng hợp được rà soát đối soát thực địa và tính diện tích trên bản đồ có sự thay đổi.

- Số liệu trước đó giữa bản đồ và số liệu thống kê, kiểm kê không đồng nhất về số liệu.

### 2.2.2. Biến động đất nông nghiệp:

a) Đất nông nghiệp:

So với năm 2010, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 11,12 ha. Diện tích đất nông nghiệp giảm đi do có sự sai số khi thống kê, kiểm kê đất đai giữa số liệu hiện trạng sử dụng đất các năm.

- Diện tích đất trồng lúa của thành phố năm 2020 là 888,57 ha, giảm 5,67 ha so với năm 2010. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 404,57, giảm 42,30 ha so với hiện trạng năm 2010.

- Đất trồng cây lâu năm năm 2020 của thành phố có diện tích 388,66 ha, tăng 66,61 ha so với năm 2010.

- Đất rừng phòng hộ năm 2020 của thành phố có diện tích là 2.582,12 ha, giảm 614,59 ha so với năm 2010.

- Đất rừng đặc dụng năm 2020 của thành phố có diện tích là 2.071,83 ha, tăng 320,30ha so với năm 2010.

- Đất rừng sản xuất năm 2020 của thành phố có diện tích là 4.899,00 ha, tăng 301,17 ha so với năm 2010.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản năm 2020 là 73,16 ha, giảm 9,66 ha so với năm 2010.

- Năm 2010 không có đất nông nghiệp khác, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Hà Giang là 1,78 ha.

### 2.2.3. Đất phi nông nghiệp:

Trong giai đoạn 2010 - 2020 diện tích đất phi nông nghiệp tăng nhằm đáp ứng nhu cầu để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi,...) là phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp là 1.467,13 ha, tăng 184,33 ha so với năm 2010. Trên thực tế đất phi nông nghiệp tăng ngoài nguyên nhân do sự sai số giữa số liệu thống kê, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các năm trong giai đoạn 2010-2020, còn do đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đầu tư mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng như: công trình giao thông, thuỷ lợi… tăng thêm. Tuy nhiên, sự phân bố các loại đất này hiện không đều giữa các xã, phường.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan và Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 có 24,61 ha, tăng 3,79 ha so với năm 2010.

- Đất quốc phòng năm 2020 có 222,77 ha, tăng 46,99 ha so với năm 2010.

- Đất an ninh năm 2020 có 22,66 ha, tăng 4,14 ha so với năm 2010.

- Đất thương mại dịch vụ năm 2020 có 21,32 ha, đây là mã đất mới được tách ra từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai tại thông tư 27 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 có 9,62 ha, giảm 13,69 ha so với năm 2010.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2020 có diện tích 38,55 ha, tăng 9,30 ha so với năm 2010.

- Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp xã năm 2020 là 371,22 ha tăng 32,48 ha so với năm 2010. Trong đó:

+ Đất cơ sở văn hóa năm 2020 là 4,54 ha giảm 33,73 ha so với năm 2010

+ Đất cơ sở y tế năm 2020 là 6,57 ha tăng 0,38 ha so với năm 2010

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo năm 2020 là 32,17 ha tăng 1,45 ha so với năm 2010

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao năm 2020 là 1,52 ha giảm 2,26 ha so với năm 2010

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 có 3,83 ha, tăng 2,54 ha so với năm 2010.

+ Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2020 có 1,11 ha, tăng 0,75 ha so với năm 2010.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2020 có diện tích 32,24 ha, giảm 16,93 ha so với năm 2010.

- Đất ở tại đô thị năm 2020 có 273,41 ha, tăng 41,40 ha so với năm 2010.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 có diện tích 24,61 ha, tăng 3,79 ha so với hiện trạng năm 2010.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, mặt nước chuyên dùng năm 2020 có diện tích là 258,34 ha giảm so với năm 2010 là 23,96 ha.

### 2.2.4. Đất chưa sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 diện tích 430,42 ha, giảm 242,39 ha so với năm 2010. Nguyên nhân là do xác định lại diện tích ven chân núi đá, dưới khu vực khai thác đá chuyển sang đất chưa sử dụng, do xác định lại đất lâm nghiệp và đồi núi chưa sử dụng và sai số giữa số liệu thống kê, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các năm giai đoạn 2010-2020, ngoài ra còn do việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp khác.

Đất đai của thành phố Hà Giang biến động theo hướng diện tích đất phi nông nghiệp tăng trong đó tăng chủ yếu là đất quốc phòng, đất ở tại đô thị, đất phát triển hạ tầng. Đất nông nghiệp giảm do đo đạc tách đất vườn, đất lúa xen kẽ trong khu dân cư, tuy nhiên đất lúa giảm còn do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Đất chưa sử dụng tăng do xác định lại diện tích ven chân núi đá, dưới khu vực khai thác đá chuyển sang đất chưa sử dụng, do xác định lại đất lâm nghiệp và đồi núi chưa sử dụng.

2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất;

2.3.1.. Hiệu quả kinh tế, xã hội

Quá trình phát triển nhanh nền kinh tế - xã hội của Thành phố theo quan điểm “Xây dựng thành phố Hà Giang trở thành thành phố dịch vụ phát triển bền vững, chất lượng cao, có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ tương xứng với vị trí trung tâm của tỉnh Hà Giang; tôn tạo và bảo tồn các di tích văn hóa-lịch sử; ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng”, những năm qua đã kéo theo việc thay đổi rất lớn trong bố trí sử dụng các loại đất.

- Diện tích đất nông nghiệp: tỷ lệ đất sử dụng cho nông - lâm nghiệp phù hợp với điều kiện đất dốc; đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp được sử dụng có hiệu quả; chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, để xây dựng phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư và xây dựng kết cấu hạ tầng.

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa ngày càng hiệu quả. Triển khai có hiệu quả chương trình phát triển vành đai thực phẩm; đề án tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị sản phẩm thu hoạch cây hàng năm đạt 110triệu đồng/ha; giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp, thủy sản 	đạt 350 tỷ đồng (tăng 1,6 lần so với năm 2015). An ninh lương thực trên địa bàn được đảm bảo.

+ Đất trồng lúa năm 2020 là 888,57 ha. Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất lúa giảm 5,67 ha.

+ Diện tích các cây hàng năm khác năm 2020 còn lại 439,01 ha, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và thương phẩm của người dân trên địa bàn và xuất khẩu.

+ Cây lâu năm là một trong những thế mạnh của thành phố Hà Giang. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu cho phép thành phố phát triển đa dạng các loại cây trồng phong phú và là thế mạnh của mình như: cây chè, cây thảo quả, cam quýt, xoài..v.v..

+ Diện tích đất lâm nghiệp hiện nay là 9.552,95 ha, trong những năm qua với sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế vùng cao,... Ngành lâm nghiệp của thành phố nói chung và các vùng dự án nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể, kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng được thực hiện đúng quy định của tỉnh. Kết quả trồng mới đã góp phần nâng cao diện tích đất có rừng (năm 2019 tổng diện tích rừng trồng mới là 92,6 ha tại xã Ngọc Đường. Tuy nhiên nhiều lô rừng trồng quá manh mún rất khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ, địa hình một số xã, phường núi cao, đất đai mỏng, xấu, khô cằn làm ảnh hưởng đến cây trồng rừng; việc trồng rừng sản xuất được thực hiện với vốn vay lãi suất cao; chi phí cho việc bảo vệ và quản lý. Vì vậy hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường đem lại từ rừng trong những năm qua chưa phản ánh đúng thế mạnh lâm nghiệp của thành phố.

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản hiện nay đạt 73,16 ha. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế đem lại trên 1 ha đất nuôi trồng thủy sản vẫn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều vùng nước chưa được khai thác sử dụng hợp lý, đầu tư sản xuất còn hạn chế, công nghệ nuôi đang ở trình độ thấp, việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nghề nuôi trồng thủy sản còn rất ít. Ngoài ra do địa hình chia cắt, thành phố chưa xây dựng được vùng nuôi trồng thủy sản tập trung nên sản xuất vẫn chỉ ở dạng nhỏ lẻ đáp ứng cho nhu cầu và giải quyết công ăn việc làm tại chỗ.

- Các loại đất phi nông nghiệp tăng đã góp phần làm cho diện mạo Thành phố ngày càng khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng ngày càng hoàn thiện, ngày càng thu hút khách du lịch. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn trung tâm thành phố.

+ Đất xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất phi nông nghiệp, thương mại - dịch vụ ngày càng tăng.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp tăng nhanh trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉnh trang và xây dựng mới các đô thị, khu dân cư nông thôn; phát triển dịch vụ – du lịch, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ). Tuy nhiên, việc mở rộng không gian đô thị với quy mô xây dựng lớn, vấn đề cải tạo, đổi mới, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, văn hóa xã hội cho đô thị, chất lượng đô thị chưa được nâng cao. Công tác quản lý sử dụng đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng đô thị còn chồng chéo, qua nhiều đầu mối, tạo tiền đề cho việc sử dụng đất đai kém hiệu quả, lãng phí, đầu cơ, trục lợi, giá cả tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân, trong đó:

- Đất khu cụm công nghiệp, phát triển chưa tương xứng tiềm năng, chưa đồng bộ, thiếu liên kết và mất cân đối giữa các vùng trên địa bàn thành phố làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư. Hiện nay thành phố chưa có quy hoạch phát triển công nghiệp, đi đôi là kết cấu hạ tầng; công trình thu gom xử lý nước thải, chất thải; nhà ở cho công nhân chưa được quan tâm chú trọng;... gây tác động xấu tới xã hội và môi trường. Một số diện tích đất đã thu hồi, san lấp mặt bằng để phát triển công nghiệp, khu dân cư đô thị nhưng vẫn bỏ hoang; một số trường hợp đầu tư kéo dài, hiệu quả sử dụng đất thấp gây lãng phí tài nguyên đất.

- Tiềm năng đất đai về một số lĩnh vực có mức độ khai thác còn chưa có hiệu quả như phục vụ du lịch, danh lam thắng cảnh, kinh doanh thương mại...

- Quỹ đất dành cho chỉnh trang, xây dựng mới khu dân cư đô thị và chỉnh trang khu dân cư nông thôn vẫn tiếp tục mở rộng. Việc bố trí đất ở trong các khu dân cư gắn liền đồng bộ với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước, các công trình dịch vụ và du lịch.

Nhìn chung các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hệ số sử dụng đất không cao (hệ số tầng cao trung bình rất thấp, mật độ xây dựng thấp). Nền địa chất trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, song do điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt nên lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra ở một số khu vực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và hiệu quả sử dụng của các công trình phi nông nghiệp.

3.1.2. Hiệu quả môi trường

Tình hình tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất ở thành phố Hà Giang những năm gần đây nhìn chung diễn biến theo chiều hướng tích cực, diện tích đất trống, đồi núi trọc thu hẹp nhanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp với điều kiện đất đai (tăng diện tích trồng lúa, giảm diện tích trồng rau, màu trên đất đồi, bãi). Việc quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn theo góc độ hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề về môi trường đất cần quan tâm giải quyết:

- Hiện tượng đất bị xói mòn, rửa trôi vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Trong điều kiện địa hình dốc lại bị chia cắt mạnh thì xói mòn rửa trôi vẫn là nguyên nhân chính đang làm suy thoái tài nguyên đất của thành phố.

- Hàng năm tình trạng ngập úng cục bộ ở một số địa bàn đã gây thiệt hại về kinh tế, tác động xấu đến cảnh quan môi trường cũng như sức khỏe con người.

- Ô nhiễm môi trường do tập quán sinh hoạt của dân cư tại các khu đô thị, các chất thải chưa được thu gom và xử lý có hiệu quả.

# III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

## 3.1.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các Phòng, Ban và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng hàng năm theo quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

### 3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

# a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Bảng 3: Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Quy hoạch được duyệt | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích | So sánh tăng giảm |
|  |  |  |  |  | Tăng (+) giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.164,32 | 11.448,31 | 283,99 | 102,54 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 845,98 | 888,57 | 42,59 | 105,03 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 405,89 | 384,57 | -21,32 | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 87,88 | 543,20 | 455,32 | 618,09 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 243,19 | 388,66 | 145,46 | 159,81 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.045,37 | 2.582,12 | -463,26 | 84,79 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.832,06 | 2.071,83 | 239,77 | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.050,21 | 4.899,00 | -151,22 | 97,01 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | 3.474,73 | 0,00 | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 58,07 | 73,16 | 15,09 | 125,99 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | 0,00 | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,55 | 1,78 | 0,23 | 114,84 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.123,71 | 1.467,13 | -656,58 | 69,08 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 245,38 | 222,77 | -22,61 | 90,78 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 30,48 | 22,66 | -7,83 | 74,33 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | 0,00 | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | 0,00 | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 56,48 | 21,32 | -35,16 | 37,75 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 40,99 | 9,62 | -31,37 | 23,47 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 2,00 | - | -2,00 | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 35,27 | 38,55 | 3,28 | 109,30 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 573,20 | 408,22 | -164,98 | 71,22 |
| - | Đất giao thông | DGT | 320,80 | 260,58 | -60,23 | 81,23 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 30,55 | 18,98 | -11,57 | 62,12 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 21,18 | 4,54 | -16,64 | 21,44 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 12,82 | 6,57 | -6,25 | 51,25 |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 40,58 | 32,17 | -8,41 | 79,28 |
| - | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 55,85 | 1,52 | -54,33 | 2,72 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 154,85 | 42,25 | -112,60 | 27,28 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 3,43 | 1,25 | -2,18 | 36,44 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | 0,00 | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 2,03 | 0,15 | -1,88 | 7,39 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 38,30 | 3,83 | -34,47 | 10,00 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 5,69 | 0,78 | -4,91 | 13,71 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 44,94 | 32,24 | -12,70 | 71,74 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | 0,00 | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 2,53 | 1,56 | -0,97 | - |
| - | Đất chợ | DCH | 2,14 | 1,79 | -0,35 | 83,64 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 109,50 | - | -109,50 | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,23 | 3,40 | -1,83 | 65,03 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 23,52 | 33,21 | 9,69 | 141,22 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 165,86 | 149,01 | -16,85 | 89,84 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 380,89 | 273,41 | -107,48 | 71,78 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,52 | 19,04 | -0,47 | 97,57 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 10,81 | 5,56 | -5,25 | 51,46 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | 0,00 | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,38 | 0,33 | -0,05 | 86,84 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 257,11 | 258,34 | 1,23 | 100,48 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | 0,00 | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 4,59 | 1,68 | -2,91 | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 57,87 | 430,42 | 372,55 | 743,75 |

(Nguồn: Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 2/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Hà Giang  và số liệu thống kê đấi đai năm 2020 Thành phố Hà Giang)

### 1.1. Đất nông nghiệp

Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 11.164,32 ha. Kết quả thực hiện được là 11.448,31 ha, đạt tỷ lệ  102,54%, còn 283,99 ha chưa thực hiện được do chưa có nhà đầu tư nên chậm tiến độ, chưa có nguồn lực để thực hiện các mục đích đất công cộng.

- Đất trồng lúa: Quy hoạch được duyệt là 845,98 ha. Kết quả thực hiện đạt 888,57 ha đạt 105,03%, so với chỉ tiêu được duyệt. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước được duyệt là 405,89 ha, kết quả thực hiện 384,57 ha, đạt 94,75% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Quy hoạch được duyệt là 87,88 ha. Kết quả thực hiện đạt 543,20 ha đạt 618,09%, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất trồng cây lâu năm: Quy hoạch được duyệt là 243,19 ha. Kết quả thực hiện đạt 388,66 ha đạt 159,81% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất rừng phòng hộ: Quy hoạch được duyệt là 3.045,37 ha. Kết quả thực hiện đạt 2.582,12 ha đạt 84,79 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất rừng đặc dụng: Quy hoạch được duyệt là 1.832,06 ha. Kết quả thực hiện đạt 2.071,83 ha đạt 113,76 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất rừng sản xuất: Quy hoạch được duyệt là 5.050,21 ha. Kết quả thực hiện là  4.899,00 ha đạt 97,01%, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Quy hoạch được duyệt là 58,07 ha. Kết quả thực hiện là 73,16 ha đạt 125,99 %, so với chỉ tiêu được duyệt..

- Đất nông nghiệp khác: Quy hoạch được duyệt là 1,55 ha. Kết quả thực hiện là 1,78 ha đạt 114,84 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

### 4.1.2. Đất phi nông nghiệp

Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 2.123,71 ha. Kết quả thực hiện là 1.467,13  ha, tỷ lệ đạt 69,08 %, còn 656,58 ha chưa thực hiện được do chưa có nhà đầu tư nên chậm tiến độ, chưa có nguồn lực để thực hiện các mục đích đất công cộng, tác động của suy thoái nền kinh tế vì vậy một số dự án không thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Đất quốc phòng: Quy hoạch được duyệt là 245,38 ha. Kết quả thực hiện đạt 222,77 ha, đạt 90,78 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất an ninh: Quy hoạch được duyệt là 30,48 ha. Kết quả thực hiện đạt 22,66 ha, đạt 74,33 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất thương mại dịch vụ: Quy hoạch được duyệt là 56,48 ha. Kết quả thực hiện đạt 21,32 ha đạt 37,75 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Quy hoạch được duyệt là 40,99 ha. Kết quả thực hiện đạt 9,62 ha đạt 23.47 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Quy hoạch được duyệt là 2,00 ha. Đến năm 2020 không có đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản do chưa thực hiện được công trình, dự án.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Quy hoạch được duyệt là 35,27 ha. Kết quả thực hiện đạt 38,55 ha đạt 109,30 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất phát triển hạ tầng: Quy hoạch được duyệt là 573,20 ha. Kết quả thực hiện đạt 408,22 ha đạt 71,22 %, so với chỉ tiêu được duyệt. Trong đó:

+ Đất giao thông: Quy hoạch được duyệt là 320,80 ha. Kết quả thực hiện đạt 260,58 ha đạt 81,23 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất thủy lợi: Quy hoạch được duyệt là 30,55 ha. Kết quả thực hiện đạt 18,98 ha đạt 62,12 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở văn hóa: Quy hoạch được duyệt là 21,18 ha. Kết quả thực hiện đạt 4,54 ha đạt 21,44 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở y tế: Quy hoạch được duyệt là 12,82 ha. Kết quả thực hiện đạt 6,57 ha đạt 51,25 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Quy hoạch được duyệt là 40,58 ha. Kết quả thực hiện đạt 32,17 ha đạt 79,28 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Quy hoạch được duyệt là 55,85 ha. Kết quả thực hiện đạt 1,52 ha đạt 2,72 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất công trình năng lượng: Quy hoạch được duyệt là 154,85 ha. Kết quả thực hiện đạt 42,25 ha đạt 27,28 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất công bưu chính viễn thông: Quy hoạch được duyệt là 3,43 ha. Kết quả thực hiện đạt 1,25 ha đạt 36,44 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất có di tích lịch sử, đất danh lam thắng cảnh: Quy hoạch được duyệt là 2,03 ha. Kết quả thực hiện đạt 0,15 ha đạt 7,39 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Quy hoạch được duyệt là 38,30 ha. Kết quả thực hiện đạt 3,83 ha đạt 10,00 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Quy hoạch được duyệt là 5,69 ha. Kết quả thực hiện đạt 0,78 ha đạt 13,71 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Quy hoạch được duyệt là 44,94 ha. Kết quả thực hiện đạt 32,24 ha đạt 71,74%, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Quy hoạch được duyệt là 2,53 ha. Kết quả thực hiện đạt 1,56 ha đạt 61,78%, so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất chợ: Quy hoạch được duyệt là 2,14 ha. Kết quả thực hiện đạt 1,79 ha đạt 83,64%, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất danh lam thắng cảnh: Quy hoạch được duyệt là 109,50 ha. Đến năm 2020 không có đất danh lam thắng cảnh do chưa thực hiện được công trình, dự án.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Quy hoạch được duyệt là 5,23 ha. Kết quả thực hiện đạt 3,4041 ha đạt 65,03 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Quy hoạch được duyệt là 23,52 ha. Kết quả thực hiện đạt 33,21 ha đạt 141,22 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất ở tại nông thôn: Quy hoạch được duyệt là 165,86 ha. Kết quả thực hiện đạt 149,01 ha đạt 89,84 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất ở đô thị: Quy hoạch được duyệt là 380,89 ha. Kết quả thực hiện đạt 273,41 ha đạt 71,78 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Quy hoạch được duyệt là 19,52 ha. Kết quả thực hiện đạt 19,04 ha đạt 97,57 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Quy hoạch được duyệt là 10,81 ha. Kết quả thực hiện đạt 5,56 ha đạt 51,46 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất tín ngưỡng: Quy hoạch được duyệt là 0,38 ha. Kết quả thực hiện đạt 0,33 ha đạt 86,84 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Quy hoạch được duyệt là 257,11 ha. Kết quả thực hiện đạt 258,34 ha đạt 100,48 %, so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất phi nông nghiệp khác: Quy hoạch được duyệt là 4,59 ha. Kết quả thực hiện 1,68 ha, đạt 36,60%, so với chỉ tiêu được duyệt.

### 4.1.3. Đất chưa sử dụng

Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 57,87 ha. Kết quả thực hiện là 430,42 ha đạt tỷ lệ 743,75%. Nguyên nhân do:

- Một phần diện tích núi đá năm 2010 được kiểm kê là đất rừng tự nhiên, đến nay được xác định lại và chuyển sang núi đá không có rừng cây nên diện tích đất lâm nghiệp thực hiện được thấp hơn quy hoạch, trái lại đất chưa sử dụng lại tăng lên.

## - Do đo đạc lập bản đồ, tính diện tích theo phương pháp chính quy, diện tích được xác định lại chính xác hơn phương pháp đo đạc, tính diện tích bằng các phương tiện thô sơ trước đây.

## 3.2. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới.

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.

- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đi trước để đảm bảo nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực và địa phương có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các phường, xã trong việc rà soát, xác định các chỉ tiêu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của ngành và địa phương nhưng phải sát với tình hình triển khai thực tế của địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai.

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật..

# Phần III

# PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

# I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

### .1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

### 1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

### 1.1.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế, giải pháp đột phá phát ừiển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng phát triển nhanh và bền vững; tập trung phát triển đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật; bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II; đến năm 2030, trở thành đô thị văn minh; đến năm 2045, thành phố trở thành đô thị thông minh, đậm đà bản sắc các dân tộc Hà Giang.

### 2.1.1.2. Chỉ tiêu chủ yếu

* Các chỉ tiêu kinh tế

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 670 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người /năm đạt 100 tr.đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.700 tỷ đồng.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên 11.000 tỷ đồng

- Thu hút khách du lịch đến năm 2025 đạt trên 2,2 triệu lượt khách.

- Các chỉ tiêu phát triển đô thị

(1) Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 85%;

(2) Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đạt 70% trở lên;

(3) Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số trục chính đạt 50%

(4) Tỷ lệ các đường phố chính có điện chiếu sáng đạt 100%

(5) Tỷ lệ các ngõ, xóm có điện chiếu sáng đạt 80% trở lên

(6) Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 95%

(7) Mật độ đường cống thoát nước chính 4,5km/km

* Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mức dưới 0,1% (theo tiêu chí hiện hành)

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 100%

- 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và có việc làm đạt trên 85%

* Các chỉ tiêu về môi trường

- Duy trì tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 98%.

(3) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 71 %.

## 2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh

Căn cứ Công văn số 568/UBND-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Giang V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Giang. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Giang như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp:

Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp tỉnh phân bổ cho thành phố

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích cấp tỉnh phân bổ VB 568/UBND-KTTH ngày 8/3/2023 | Tổng diện tích điều chỉnh đến 2030 | Diện tích thành phố xác định bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.293,36 | 10.824,82 | -468,54 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 827,76 | 828,19 | 0,43 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 345,24 | 332,82 | -12,42 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 192,11 | 307,52 | 115,41 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.838,95 | 2.596,31 | -242,64 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.154,89 | 2.075,80 | -79,09 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.200,24 | 4.542,30 | -657,94 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 3.474,73 | 3.477,03 | 2,30 |

Diện tích đất nông nghiệp được phân bổ là 11.293,36 ha, nhu cầu sử dụng đất của thành phố đến năm 2030 là 10.824,82 ha, thấp hơn 468,54 ha so với chỉ tiêu phân bổ. Trong đó diện tích đất nông nghiệp xác định chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 558,57 ha, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030 cho các mục đích đất phát triển hạ tầng giao thông, đất ở, đất khu công nghiệp, đất thương mại dịch vụ..., chỉ tiêu phân bổ một số loại đất nông nghiệp như sau:

- Đất trồng lúa: Diện tích phân bổ 827,76 ha, thành phố xác định là 828,19 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất trồng trồng lúa đến năm 2030 cao hơn 0,43 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích phân bổ 192,11 ha, thành phố xác định là 307,52 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 cao hơn 115,41 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất rừng phòng hộ: Diện tích phân bổ 2.838,95 ha, thành phố xác định là 2.596,31 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất rừng phòng hộ đến năm 2030 thấp hơn 242,64 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích phân bổ 2.154,89 ha, thành phố xác định là 2.075,80 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất rừng đặc dụng đến năm 2030 thấp hơn 79,09 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất rừng sản xuất: Diện tích phân bổ 5.200,24 ha, thành phố xác định là 4.542,30 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất rừng sản xuất đến năm 2030 thấp hơn 657,94 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

b) Diện tích đất phi nông nghiệp:

Bảng 6: Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh phân bổ cho thành phố

Đơn vị: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích cấp tỉnh phân bổ VB 568/UBND-KTTH ngày 8/3/2023 | Tổng diện tích điều chỉnh đến 2030 | Diện tích thành phố xác định bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.036,88 | 2.112,02 | 75,14 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 259,66 | 254,97 | -4,69 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 26,3 | 24,09 | -2,21 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 151,36 | 170,35 | 18,99 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 8,21 | 7,7 | -0,51 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 628,91 | 618,98 | -9.93 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 312,05 | 325,45 | 13,4 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 42,44 | 34,11 | -8,33 |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 11,78 | 4,83 | -6,95 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 11,69 | 11,99 | 0,3 |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 47,87 | 45,02 | -2,85 |
| - | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 28,35 | 16,6 | -11,75 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 120,64 | 124,53 | 3,89 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,25 | 1,25 | 0 |
| - | Đất kho dự trữ quốc gia | DKG | 3 | 2,3 | -0,7 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,45 | 0,3 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 9,69 | 9,55 | -0,14 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,83 | 1,83 | 0 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 34,86 | 37,76 | 2,9 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 212,56 | 245,84 | 33,28 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 446,35 | 496,88 | 50,53 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,29 | 28,42 | -0,87 |

Diện tích đất phi nông nghiệp Tỉnh phân bổ là 3.036,88 ha, thành phố xác định nhu cầu đến năm 2030 là 2.112,02 ha, cao hơn 75,14 ha với chỉ tiêu phân bổ. Cụ thể diện tích các mã đất phi nông nghiệp của thành phố như sau:

- Đất quốc phòng: Diện tích phân bổ 259,66 ha, thành phố xác định là 254,97 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất quốc phòng đến năm 2030 thấp hơn 4,69 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất an ninh: Diện tích phân bổ 26,30 ha, thành phố xác định là 24,09 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất an ninh đến năm 2030 thấp hơn 2,21 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích phân bổ 151,36 ha, thành phố xác định là 170,35 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 cao hơn 18,99 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích phân bổ 8,21 ha, thành phố xác định là 7,70 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 thấp hơn 0,51 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích phân bổ 628,91 ha, thành phố xác định là 618,98 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất phát triển hạ tầng đến năm 2030 thấp hơn 9,93 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất giao thông: Diện tích phân bổ 312,05 ha, thành phố xác định là 325,45 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất giao thông đến năm 2030 cao hơn 13,50 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất thủy lợi: Diện tích phân bổ 42,44 ha, thành phố xác định là 34,11 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất thủy lợi đến năm 2030 thấp hơn 8,33 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất cơ sở văn hóa: Diện tích phân bổ 11,78 ha, thành phố xác định là 4,83 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở văn hóa năm đến năm 2030 thấp hơn 6,95 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích phân bổ 11,69 ha, thành phố xác định là 11,99 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở y tế đến năm 2030 cao hơn 0,30 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: Diện tích phân bổ 47,87 ha, thành phố xác định là 45,02 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở giáo dục – đào tạo đến năm 2030 thấp hơn 2,85 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao: Diện tích phân bổ 28,35 ha, thành phố xác định là 16,60 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở thể dục – thể thao đến năm 2030 thấp hơn 11,75 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích phân bổ 120,64 ha, thành phố xác định là 124,53 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất công trình năng lượng đến năm 2030 cao hơn 3,89 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích phân bổ 1,25 ha, thành phố xác định là 1,25 ha, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất kho dự trữ quốc gia: Diện tích phân bổ 0,15 ha, thành phố xác định là 0,45 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất có di tích lịch sử - văn hóa  đến năm 2030 cao hơn 0,30 ha so với chỉ tiêu phân bổ

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích phân bổ 3,00 ha, thành phố xác định là 2,30 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất có di tích lịch sử - văn hóa  đến năm 2030 thấp hơn 0,70 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích phân bổ 9,69 ha, thành phố xác định là 9,55 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 thấp hơn 0,14 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích phân bổ 1,83 ha, thành phố xác định là 1,83 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 phù hợp với chỉ tiêu phân bổ.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích phân bổ 34,86 ha, thành phố xác định là 37,76 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2030 cao hơn 2,90 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất ở nông thôn: Diện tích phân bổ 212,56 ha, thành phố xác định là 245,84 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất ở nông thôn đến năm 2030 cao hơn 33,28 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất ở đô thị: Diện tích phân bổ 446,35 ha, thành phố xác định là 496,88 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất ở đô thị đến năm 2030 cao hơn 50,53 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích phân bổ 29,29 ha, thành phố xác định là 28,42 ha, diện tích thành phố xác định cho mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 thấp hơn 0,87 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

c) Diện tích đất chưa sử dụng:

- Diện tích đất chưa sử dụng Tỉnh phân bổ là 15,62 ha, đến năm 2030 thành phố xác định còn 409,02 ha, cao hơn 393,40 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới của  thành phố Hà Giang; đáp ứng mục tiêu quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh lương thực và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu… Trên cơ sở các chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ; quy hoạch, định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực và các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành; thành phố Hà Giang đã tổng hợp, cân đối quỹ đất và chủ động xác định, xác định bổ sung các chỉ tiêu sử dụng đất trong giai đoạn đến năm 2030 cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến đất quốc phòng trên địa bàn thành phố là 254,97 ha, tăng 32,91 ha so với hiện trạng năm 2023;

b) Đất an ninh

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 đất an ninh trên địa bàn thành phố cần khoảng 24,09 ha, tăng 1,36 ha so với hiện trạng năm 2023.

d) Đất thương mại dịch vụ

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ của thành phố tăng thêm 148,18 ha.

e) Đất cho sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm:

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất cho sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm thành phố tăng thêm 2,58 ha.

f) Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch diện tích đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã của thành phố tăng thêm 161,29 ha, trong đó:

- Đất giao thông: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất giao thông của thành phố sẽ tăng 39,11 ha .

- Đất thủy lợi: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất thủy lợi của thành phố sẽ tăng 13,75 ha .

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất xây dựng cơ sở y tế của thành phố sẽ tăng 5,04 ha.

- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất cơ sở giáo dục đào tạo của thành phố sẽ tăng 14,28 ha.

- Đất công trình năng lượng: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất năng lượng của thành phố sẽ tăng 82,10 ha.

- Đất kho dự trữ quốc gia: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất kho dự trữ quốc gia của thành phố sẽ tăng 2,30 ha.

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất có di tích lịch sử - văn hóa của thành phố sẽ tăng 0,30 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất bãi thải, xử lý chất thải của thành phố sẽ tăng 6,00 ha.

- Đất cơ sở tôn giáo: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất cơ sở tôn giáo của thành phố sẽ tăng 1,05 ha.

g) Đất sinh hoạt cộng đồng: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất sinh hoạt cộng đồng của thành phố sẽ tăng 2,49 ha.

h) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Dự kiến trong kỳ quy hoạch, đất khu vui chơi, giải trí công cộng của thành phố sẽ tăng 10,22 ha.

i) Đất ở tại nông thôn

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất ở tại nông thôn của thành phố tăng 96,84 ha.

j)  Đất ở tại đô thị

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất ở tại đô thị của thành phố tăng thêm 220,11 ha.

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất trụ sở cơ quan của thành phố tăng thêm 11,52 ha.

l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của thành phố tăng thêm 0,06 ha.

(Chi tiết các hạng mục công trình, dự án tại phụ biểu kèm theo Báo cáo)

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành và của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang được tổng hợp như sau:

Bảng 7. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2023 | Điều chỉnh đến năm 2030 | Biến động tăng (+) giảm(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.413,39 | 85,52 | 10.824,82 | 81,11 | -588,57 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 887,97 | 6,65 | 828,19 | 6,21 | -59,78 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 384,1 | 2,88 | 332,82 | 2,49 | -51,29 |
| - | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 503,87 | 3,78 | 495,37 | 3,71 | -8,5 |
| - | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 525,89 | 3,94 | 432,24 | 3,24 | -93,65 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 380,44 | 2,85 | 307,52 | 2,3 | -72,92 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.604,60 | 19,52 | 2.596,31 | 19,45 | -8,29 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.075,80 | 15,55 | 2.075,80 |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.864,91 | 36,45 | 4.542,30 | 34,04 | -322,61 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 3.477,03 |  | 3.477,03 | 26,05 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 72,01 | 0,54 | 40,91 | 0,31 | -31,1 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,78 | 0,01 | 1,55 | 0,01 | -0,23 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.509,93 | 11,31 | 2.112,02 | 15,83 | 602,09 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 222,06 | 1,66 | 254,97 | 1,91 | 32,91 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 22,73 | 0,17 | 24,09 | 0,18 | 1,36 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 22,21 | 0,17 | 170,35 | 1,28 | 148,14 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 8,27 | 0,06 | 7,70 | 0,06 | -0,57 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 38,55 | 0,29 | 24,69 | 0,19 | -13,86 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 462,8 | 3,47 | 618,98 | 4,64 | 156,17 |
| - | Đất giao thông | DGT | 289,12 | 2,17 | 325,45 | 2,44 | 36,33 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 20,57 | 0,15 | 34,11 | 0,26 | 13,54 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,27 | 0,04 | 4,83 | 0,04 | -0,44 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,94 | 0,05 | 11,99 | 0,09 | 5,04 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 33,12 | 0,25 | 45,02 | 0,34 | 11,89 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 17,82 | 0,13 | 16,60 | 0,12 | -1,22 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 42,43 | 0,32 | 124,53 | 0,93 | 82,10 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,25 | 0,01 | 1,25 | 0,01 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |  | 2,3 |  | 2,3 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0 | 0,45 | 0 | 0,3 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,69 | 0,03 | 9,55 | 0,07 | 5,86 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,78 | 0,01 | 1,83 | 0,01 | 1,05 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 38,3 | 0,29 | 37,76 | 0,28 | -0,54 |
| - | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - |  |  |  |
| - | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 1,56 | 0,01 | 1,56 | 0,01 |  |
| - | Đất chợ | DCH | 1,79 | 0,01 | 1,75 | 0,01 | -0,04 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,36 | 0,03 | 5,77 | 0,04 | 2,4 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 12,35 | 0,09 | 17,57 | 0,13 | 5,22 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 150,92 | 1,13 | 245,84 | 1,84 | 94,92 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 279,31 | 2,09 | 496,88 | 3,72 | 217,57 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,97 | 0,15 | 28,42 | 0,21 | 8,46 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,56 | 0,04 | 5,62 | 0,04 | 0,06 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 252,11 | 1,89 | 205,22 | 1,54 | -46,89 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,71 | 0,06 | 7,71 | 0,06 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,68 | 0,01 | 1,67 | 0,01 | -0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 422,54 | 3,17 | 409,02 | 3,06 | -13,52 |

### * Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 là 10.824,82 ha, chiếm 81,41% diện tích tự nhiên; giảm 588,57 ha so với năm 2023. Chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp như sau:

# a) Đất trồng lúa

- Diện tích đất trồng lúa đến năm 2030 là 828,19 ha, giảm 59,78 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 0,66 ha;

+ Đất an ninh 0,18 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 19,87 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã 14,48 ha. Trong đó:

- Đất giao thông 0,88 ha;

- Đất thủy lợi 0,05 ha;

- Đất cở sở giáo dục – đào tạ0: 6,17 ha;

- Đất công trình năng lượng 7,38 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,15 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,20 ha;

+ Đất ở nông thôn 12,17 ha.

+ Đất ở đô thị 11,10 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,12 ha;

- Đến năm 2030 đất trồng lúa không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất trồng lúa là 828,19 ha, chiếm 6,21% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 59,78 ha so với hiện trạng năm 2023.

# b) Đất trồng cây hàng năm khác

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 432,24 ha, giảm 93,65 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng: 2,13 ha.

+ Đất an ninh: 0,36 ha.

+ Đất thương mại, dịch vụ: 12,79 ha.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,47 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã: 28,05 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 5,04 ha;

- Đất thủy lợi: 4,02 ha;

- Đất cơ sở giáo dục: 1,25 ha;

- Đất công trình năng  lượng: 17,73 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 1,65 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 22,41 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 25,10 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,69 ha.

- Đến năm 2030 đất trồng cây hàng năm khác không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 432,24 ha, chiếm 3,24% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 93,65 ha so với hiện trạng năm 2023.

# c) Đất trồng cây lâu năm

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 307,52 ha, giảm 72,92 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 0,49 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 11,12 ha;

+ Đất sản xuất VLXD...: 0,40 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã: 19,93 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 1,51 ha;

- Đất thủy lợi: 2,47 ha;

- Đất cơ sở y tế 1,10 ha;

- Đất cơ sở giáo dục: 0,57 ha;

- Đất công trình năng  lượng: 11,96 ha;

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 2,30 ha;

- Đất có di tích lịch sử văn hóa 0,03 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,27 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 15,21 ha.

+ Đất ở đô thị 25,88 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,01 ha;

- Đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất trồng cây lâu năm là 307,52 ha, chiếm 2,30% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 72,92 ha so với hiện trạng năm 2023.

# d) Đất rừng phòng hộ

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 2.596,31 ha, giảm 8,29 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng: 0,37 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ 6,20 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã: 1,72 ha (chuyển sang đất giao thông).

- Đến năm 2030 đất rừng phòng hộ không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất rừng phòng hộ là 2.596,31 ha, giảm 8,29 ha so với hiện trạng năm 2023.

e) Đất rừng đặc dụng

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 2.075,80 ha. Không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2023.

f) Đất rừng sản xuất

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 4.542,30 ha, giảm 322,61 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 29,27 ha;

+ Đất an ninh 0,42 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ: 85,80 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã 40,15 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 25,67 ha;

- Đất thủy lợi: 0,12 ha;

- Đất cơ sở y tế 3,18 ha;

- Đất cơ sở giáo dục: 4,12 ha;

- Đất công trình năng  lượng: 0,01 ha;

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 6,00 ha;

- Đất cơ sở tôn giáo 1,05 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,12 ha;

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng 8,24 ha.

+ Đất ở nông thôn 37,64 ha;

+ Đất ở đô thị 117,26 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,7 ha;

- Đến năm 2030 đất rừng sản xuất không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất rừng sản xuất là 4.542,30 ha, chiếm 34,04% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 322,61 ha so với hiện trạng năm 2023.

# f) Đất nuôi trồng thủy sản

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 40,91 ha giảm 31,10 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,68 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,87 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 0,52 ha;

- Đất cơ sở giáo dục: 0,09 ha;

- Đất công trình năng  lượng: 0,26 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,15 ha;

+ Đất ở nông thôn 8,24 ha;

+ Đất ở đô thị 20,66 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,5 ha;

- Trong kỳ quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 40,91 ha, chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 31,10 ha so với hiện trạng năm 2023.

# g) Đất nông nghiệp khác

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 1,55 ha, giảm 0,23 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang đất công trình năng lượng.

Trong kỳ quy hoạch đất nông nghiệp khác không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp khác là 1,55 ha ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 0,23 ha so với hiện trạng năm 2023.

### *  Đất phi nông nghiệp

Quỹ đất phi nông nghiệp của thành phố theo phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2030 là 2.112,02 ha, tăng 602,09 ha so với hiện trạng năm 2023. Chi tiết các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau:

a) Đất quốc phòng

- Đến năm 2030 đất quốc phòng có diện tích 254,97 ha, tăng 32,91 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đo diện tích đất quốc phòng giảm 0,15 ha do chuyển sang đất giao thông;.

Đồng thời diện tích đất quốc phòng tăng 33,06 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 0,66 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,13 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 0,49 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 0,37 ha.

+ Đất rừng sản xuất 29,27 ha;

+ Đất ở đô thị 0,02 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất quốc phòng là 254,97 ha, chiếm 1,91% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 32,91 ha so với hiện trạng năm 2023.

b) Đất an ninh

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 24,09 ha, tăng 1,36 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 22,73 ha, tăng 1,36 ha do được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa nước 0,18 ha.

+ Đất hàng năm khác 0,36 ha.

+ Đất rừng sản xuất 0,42 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,23 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,13 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,04 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất an ninh là 24,09 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 1,36 ha so với hiện trạng năm 2023.

d) Đất thương mại dịch vụ

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 170,35 ha, tăng 148,14 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất thương mại dịch vụ tăng 148,18 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 19,87 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 12,79 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 11,12 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 6,2 ha.

+ Đất rừng sản xuất 85,80 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,68 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,31 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã 2,33 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 0,86 ha;

- Đất thủy lợi: 0,08 ha;

- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo	: 1,39 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,91 ha;

+ Đất ở đô thị 0,93 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,37 ha.

+ Đất sông, ngòi, kênh rạch suối 0,17 ha;

+ Đất chưa sử dụng 5,7 ha.

- Đồng thời đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ giảm 0,04 ha do chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan;.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất thương mại dịch vụ là 170,35 ha, chiếm 1,28% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 148,14 ha so với hiện trạng năm 2023.

e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 7,70 ha giảm 0,57 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,31 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha;

Trong kỳ quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 7,7 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 0,57 ha so với hiện trạng năm 2023.

f) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 24,69 ha, giảm 13,86 ha so với hiện trạng năm 2023,

Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 22,10, giảm 16,44 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất ở nông thôn 0,67 ha;

+ Đất ở đô thị 11,37 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 4,40 ha;

Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm tăng 2,58 ha do chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,47	 ha.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2,11 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 24,69ha, chiếm 0,19% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 13,86 ha so với hiện trạng năm 2023.

g) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 618,98 ha, tăng 156,17 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 457,68 ha giảm 5,12 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh 0,23 ha.

+ Đất thương mại, dịch vụ 2,33 ha.

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha.

+ Đất ở nông thôn 0,10 ha;

+ Đất ở đô thị 1,77 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,65 ha.

- Đồng thời đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã tăng 161,29 ha do chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 14,48 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 28,05 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 19,93 ha.

+ Đất rừng phòng hộ 1,72 ha.

+ Đất rừng sản xuất 40,15 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,87 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 0,23 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,03 ha;

+ Đất ở nông thôn 1,10 ha.

+ Đất ở đô thị 1,57 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,53 ha;

+ Đất sông, ngòi, suối, kênh, rạch 48,25 ha.

+ Đất phi nông nghiệp khác 0,01 ha;

+ Đất chưa sử dụng 4,31 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất phát triển hạ tầng là 615,18 ha, chiếm 4,61% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 152,37 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.1. Đất giao thông:

Đến năm 2030 đất giao thông toàn thành phố có diện tích 325,45 ha, thực tăng 36,33 ha so với năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng 286,34 ha giảm 2,78 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,86 ha.

+ Đất thủy lợi 0,06 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,09 ha;

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao 0,82 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,76 ha;

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,1 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,10 ha.

+ Đất ở đô thị 0,50 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,25 ha;

- Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất tăng thêm 39,11 ha được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 0,88 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 5,04 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 1,51 ha.

+ Đất rừng phòng hộ 1,72 ha;

+ Đất rừng sản xuất 25,67 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,52 ha;

+ Đất quốc phòng 0,15 ha;

+ Đất thủy lợi 0,08 ha;

+ Đất cơ sở văn hóa 0,03 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,02 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,14 ha;

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,02 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha.

+ Đất ở tại nông thôn 0,09 ha.

+ Đất ở tại đô thị 0,87 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,52 ha;

+ Đất sông ngòi kênh rạch 0,01 ha;

+ Đất phi nông nghiệp khác 0,01ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,83 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất giao thông là 325,45 ha, chiếm 2,44% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 36,33 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.2. Đất thủy lợi:

Đến năm 2030 đất thủy lợi toàn thành phố có diện tích 34,11 ha, thực tăng 13,54 ha so với năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng 18,72 ha giảm 0,21 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,08 ha.

+ Đất giao thông 0,08 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,05 ha;

- Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất tăng thêm 13,75 ha được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 0,05 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 4,02 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 2,74 ha;

+ Đất rừng sản xuất 0,12 ha.

+ Đất giao thông 0,06 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,10 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,40 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha

+ Đất sông ngòi kênh rạch suối 5,05 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,46 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất thủy lợi là 34,11 ha, chiếm 0,26% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 13,54 ha so với hiện trạng năm 2023.

f.3. Đất cơ sở văn hóa:

Đến năm 2030 đất cơ sở văn hóa toàn thành phố có diện tích 4,83 ha, giảm 0,44 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích ko thay đổi mục đích sử dụng là 4,83 ha, giảm 0,44 ha do chuyển sang các loại đất:

- Đất giao thông 0,03 ha;

- Đất công trình năng lượng 0,01 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,40 ha;

Đến năm 2030 đất cơ sở văn hóa không có biến động tăng;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất cơ sở văn hóa là 4,83 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 0,44 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.4. Đất cơ sở y tế:

Đến năm 2030 đất cơ sở y tế toàn thành phố có diện tích 11,99 ha thực tăng 5,04 ha so với năm 2023 do được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng cây lâu năm 1,10 ha;

+ Đất rừng sản xuất 3,18 ha.

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,70 ha;

+ Đất ở đô thị 0,06 ha.

- Trong kỳ quy hoạch diện tích đất cơ sở y tế không có biến động giảm.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất y tế là 11,99 ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 5,04 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.5. Đất cơ sở giáo dục-đào tạo:

Đến năm 2030 đất cơ sở giáo dục đào tạo toàn thành phố có diện tích 45,02 ha, thực tăng 11,89 ha so với năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng 30,73 ha giảm 2,39 ha do chuyển sang đất:

+ Đất an ninh 0,23 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 1,39 ha.

+ Đất giao thông 0,02 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,70 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,05 ha;

- Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất tăng thêm 14,29 ha được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 6,17 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,25 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 0,57 ha

+ Đất rừng sản xuất 4,12 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,09 ha;

+ Đất giao thông 0,09 ha;

+ Đất nghĩa  trang, nghĩa địa 0,52 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,80 ha;

+ Đất ở đô thị 0,01 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,67 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất giáo dục là 45,02 ha, chiếm 0,34% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 11,89 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.6. Đất cơ sở thể dục thể thao:

Đến năm 2030 đất cơ sở thể dục thể thao toàn thành phố có diện tích 16,60 ha, thực giảm 1,22 ha so với năm 2023.

Trong kỳ quy hoạch diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao không có biến động tăng.

Trong kỳ quy hoạch diện tích đất này giảm 1,22 ha do chuyển sang đất ở đô thị.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao là 16,60 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 1,22 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.7. Đất công trình năng lượng:

Đến năm 2030 đất công trình năng lượng toàn thành phố có diện tích 124,53 ha, thực tăng 82,10  ha so với năm 2023 do được chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 7,38 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 17,73 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 11,96 ha;

+ Đất rừng sản xuất 0,01 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,26 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 0,23 ha;

+ Đất giao thông 0,82 ha;

+ Đất thủy lợi 0,05 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,01 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,03 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,02 ha;

+ Đất ở đô thị 0,23 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 82,10 ha.

+ Đất chưa sử dụng 0,18 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất công trình năng lượng là 124,53 ha, chiếm 0,93% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 82,10 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.8. Đất công trình bưu chính viễn thông:

Đến năm 2030 đất công trình bưu chính viễn thông toàn thành phố có diện tích 1,25 ha, , chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, không có biến động tăng giảm so với năm 2023;

g.9. Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

Đến năm 2030 đất xây dựng kho dự trữ quốc gia toàn thành phố có diện tích 2,30 ha, , chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên;

g.9 Đất có di tích lịch sử văn hóa

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 0,45 ha, tưng 0,30 ha so với hiện trạng năm 2023. Do được chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm 0,03 ha;

+ Đất giao thông 0,10 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,17 ha;

g.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 9,55 ha, thực tăng 5,86 ha so với năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng 3,55 ha giảm 0,14 ha do chuyển sang đất giao thông.

- Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất tăng thêm 6,00 ha được chuyển sang từ đất rừng sản xuất.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 9,69 ha, chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 5,86 ha so với hiện trạng năm 2023.

g.11 Đất cơ sở tôn giáo

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 1,83 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, tăng 1,05 ha so với hiện trạng năm 2023 do được chuyển sang từ đất rừng sản xuất.

g.12 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 37,76 ha, giảm 0,54 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 37,76 ha, giảm 0,54 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất giao thông 0,02 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: 0,52 ha;

- Trong kỳ quy hoạch đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa là 37,76 ha, chiếm 0,28% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 0,54 ha so với hiện trạng năm 2023.

f.13. Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

Đến năm 2030 đất cơ sở dịch vụ về xã hội toàn thành phố có diện tích 1,56 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2023.

f.14. Đất chợ:

Đến năm 2030 đất chợ toàn thành phố có diện tích 1,75 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,04 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng.

g) Đất sinh hoạt cộng đồng:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 5,77 ha, tăng 2,40 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 3,27 ha, giảm 0,09 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất công trình năng lượng 0,03 ha;

+ Đất ở đô thị 0,06 ha;

Đồng thời, trong kỳ quy hoạch diện tích đất này tăng 2,49 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,65 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 0,27 ha;

+ Đất rừng sản xuất 0,12 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,15 ha;

+ Đất chợ 0,04 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,01 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,25 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 5,77 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 2,40 ha so với hiện trạng năm 2023.

i) Đất khu vui chơi giải trí công cộng:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 17,57 ha, giảm 5,22 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất này giảm 5 ha  ha do chuyển sang các loại đất ở đô thị;

Đồng thời, trong kỳ quy hoạch diện tích đất khu vui chơi, giải trí công tăng 10,22 ha do chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 0,20 ha;

+ Đất rừng sản xuất 8,24 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,63 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng là 28,92 ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 4,29 ha so với hiện trạng năm 2023

j) Đất ở tại nông thôn:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 245,84 ha, tăng 94,92 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 149 ha, giảm 1,92 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,91 ha;

+ Đất giao thông 0,09 ha;

+ Đất thủy lợi 0,10 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,80 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,02 ha;

- Đồng thời đến năm 2030 đất ở tại nông thôn tăng 96,84 ha do chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 12,17 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 22,41 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 15,21 ha.

+ Đất rừng sản xuất 37,64 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 8,24 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,67 ha;

+ Đất giao thông 0,10 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,40 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất ở nông thôn là 245,84 ha, chiếm 1,84% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 94,92 ha so với hiện trạng năm 2023.

k) Đất ở tại đô thị:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 496,88 ha, tăng 217,57 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 276,77 ha, giảm 2,53 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 0,02 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,93 ha.

+ Đất giao thông 0,87 ha;

+ Đất thủy lợi 0,40 ha;

+ Đất cơ sở y tế 0,06 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,01 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,23 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,01 ha;

- Đồng thời đến năm 2030 đất ở tại đô thị tăng 220,11 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 7,10 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 25,10 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm 25,88 ha.

+ Đất rừng sản xuất 117,26 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 20,66 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng 11,37 ha.

+ Đất giao thông 0,50 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,05 ha;

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao 1,22 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 5,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,88 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,03 ha.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất ở đô thị là 496,88 ha, chiếm 3,72% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 217,57 ha so với hiện trạng năm 2023.

l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 28,42 ha, tăng 8,46 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 16,91 ha, giảm 3,06 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh 0,13 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 1,37 ha;

+ Đất giao thông 0,52 ha;

+ Đất thủy lợi 0,01 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,15 ha;

+ Đất ở đô thị 0,88 ha;

- Đồng thời đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 11,52 ha do chuyển từ các loại đất sau sang:

+ Đất trồng lúa 1,12 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,69 ha.

+ Đất rừng sản xuất 3,70 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,5 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,04 ha

+ Đất xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,26 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng 4,40 ha;

+ Đất giao thông 0,25 ha;

+ Đất cơ sở văn hóa 0,40 ha;

+  Đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,22 ha.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch ,suối 0,08 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,08 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 28,42 ha, chiếm 0,21% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 8,46 ha so với hiện trạng năm 2023.

m) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 5,62 ha, tăng 0,06 ha so với hiện trạng năm 2023.

Trong đó diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,06 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,01 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,01 ha;

+ Đất sông ngòi kênh rạch suối 0,04 ha;

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 5,62 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 0,06 ha so với hiện trạng năm 2023.

n) Đất cơ sở tín ngưỡng:

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 0,33 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2023.

o) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 205,22 ha giảm 46,89 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh 0,04 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,17 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng 2,11 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng  44,45 ha. Trong đó:

- Đất giao thông: 0,01 ha;

- Đất thủy lợi: 5,05 ha;

- Đất công trình năng  lượng: 39,39 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,04 ha;

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 205,22 ha không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 205,22 ha, chiếm 1,54% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 46,89 ha so với hiện trạng năm 2023.

ô) Đất phi nông nghiệp khác

- Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2030 là 1,67 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,01 so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang đất giao thông.

### 2.2.2.3. Đất chưa sử dụng

Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2030 là 409,02 ha biến động giảm 13,52 ha so với hiện trạng năm 2023, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 0,12 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 5,7 ha.

+ Đất giao thông 1,83 ha.

+ Đất thủy lợi 1,46 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 0,67 ha;

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao 1,56 ha;

+ Đất công trình năng  lượng 0,18 ha;

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa 0,17 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha.

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,63 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,40 ha.

+ Đất ở tại đô thị 1,07 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha;

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 409,02 ha không có biến động tăng.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất chưa sử dụng là 409,02 ha, chiếm 3,06% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 13,52 ha so với hiện trạng năm 2023.

Bảng 8: Danh mục công trình, dự án đăng ký thực hiện bổ sung trong kỳ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Sử dụng vào loại đất | Địa điểm (đến cấp xã) | Cơ sở pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất giao thông |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Phom Phem (đoạn từ hết đường bê tông nối cầu Gạc Đì đi khu Liên hợp thể thao Tỉnh Hà Giang). Hạng mục: Đường, rãnh thoát nước vỉa hè, di chuyển đường điện, kè chống sạt lở | 3,44 | ODT 0,1458, CLN 0,8289, RSX 2,3627, HNK 0,0195 | Phường Quang Trung | Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố |
| 2 | Nâng cấp, cải tạo đường Lê Hoàn, TP Hà Giang ( từ ngã 3 giao với đường QL2 đến ngã 3 giao với QL2 gần cây xăng Hà yên | 0,54 | ODT 0,3888; HNK 0,1244, DGD 0,0238 | Phường Nguyễn Trãi | Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa đường từ UBND xã Phương Thiện đi thôn Gia Vài, thành phố Hà Giang | 1,04 | RSX 1,037 | Xã Phương Thiện | Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố |
| 4 | Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường Hồ Xuân Hương đến đường Sùng Dúng Lù, thành phố Hà Giang ( Đoạn từ ngã ba giao đường Trần Hưng Đạo đến khi tập thể cơ khí khoáng sản), Hạng mục: Cải tạo mặt đường, rãnh thoát nước, vỉa hè. | 0,12 | RSX 0,0747; ODT 0,014; HNK 0,03 | Nguyễn Trãi, Quang Trung | Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố |
| 5 | Bổ sung kè gia cố taluy dương, xử lý sạt lở và vị trí có nguy cơ sạt lở và điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thoát nước trên tuyến đường D1 thuộc dự án: Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (Giai đoạn I) (Hạng mục bổ sung kè gia cố taluy dương, xú lý các vết nứt) | 1,1 | RSX | Phường Quang Trung, xã Phương Độ | Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý, Quyết định 2182/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang quyết định phê duyệt "Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (Giai đoạn I) |
|  | Đất quốc phòng |  |  |  |  |
| 6 | Sở chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu (giả định) diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố Hà Giang | 6,1 | RSX | Thôn Gia Vài, xã Phương Thiện | Công văn số 260/UBND-NCPC ngày 7/2/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc khảo sát căn cứ chiến đấu giả định và thao trường thực binh bắn chiến đấu tại các huyện, thành phố |
| 7 | Thao trường huấn luyện của thành phố Hà Giang | 1,9 | RSX = 1,35; CLN = 0,17; BCS = 0,12; LUC = 0,26; | Thôn Gia Vài, xã Phương Thiện | Công văn số 260/UBND-NCPC ngày 7/2/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc khảo sát căn cứ chiến đấu giả định và thao trường thực binh bắn chiến đấu tại các huyện, thành phố |
|  | Đất thủy lợi |  |  |  |  |
| 8 | Bổ sung kè gia cố taluy dương, xử lý sạt lở và vị trí có nguy cơ sạt lở và điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thoát nước trên tuyến đường D1 thuộc dự án: Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (Giai đoạn I) (Hạng mục điều chỉnh thiết kế một số hạng mục tuyến đường D1) | 0,599 | RSX = 200,3; CLN = 686,2; LUC = 500; SON = 1139,4; BHK = 3344,6; DGT = 120,2 | Xã Phương Độ | Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý, Quyết định 2182/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang quyết định phê duyệt "Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (Giai đoạn I) |
|  | Đất năng lượng |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Thành phố Hà Giang năm 2024 | 0,02 | DVH=0,005; DGT=0,008; LUK=0,007 | Xã Phương Độ, phường Nguyễn Trãi; xã Phương Thiện |  |
| 10 | Xây dựng mới xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. | 0,071 | HNK=0,01; BCS=0,002; CLN=0,001; DVH=0,003; DGT=0,03; LUK=0,01; LUC=0,015 | Xã Phương Độ, phường Nguyễn Trãi; xã Phương Thiện |  |
| 11 | Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía sau trường THCS Quang Trung và trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP. Hà Giang (Hạng mục 0,4kV kết hợp điện chiếu sáng gồm có 14 vị trí | 0,01 | DGT=0,01 | phường Quang Trung |  |
| 12 | Hạ tầng cơ sở khu vực TĐC phục vụ xây dựng đường Cầu Mè- CVN Hà Phương, thành phố Hà Giang (Hạng mục đường dây 0,4kV kết hợp điện chiếu sáng | 0,01 | DGT=0,01 | xã Phương Độ |  |
| 13 | Dự án Thủy điện sông Lô 2 | 3,80 | SON | Xã Phương Thiện |  |
|  | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |  |  |  |  |
| 14 | Xây dựng các hạng mục tại địa điểm khởi công mở con đường Hạnh Phúc Hà Giang - Đồng Văn | 0,30 | CSD, DGT, CLN | Phường Quang Trung | Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND thành phố Hà Giang, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố/Quyết định số 3045/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia. |

* Bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại 08 xã/phường: Mỗi xã/phường bổ sung 10 ha.

2.2.4. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong giai đoạn quy hoạch.

Bảng 9: Bảng diện tích chuyển mục đích đến năm 2030 thành phố Hà Giang

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 588,57 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 59,78 |
|  | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 51,29 |
|  | Trong đó: Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 8,50 |
|  | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 93,65 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 72,92 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 8,29 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 322,61 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 31,10 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,23 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSX/NKR(a) |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | 19,85 |

a)  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 588,57 ha, trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: 59,78 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 93,65 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 72,92 ha.

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: 8,29 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 322,61 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 31,10 ha;

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,23 ha;

b) Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Không có

c) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 19,85 ha.

(Chi tiết chuyển mục đích sử dụng đất tại Biểu 04/QH)

2.2.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong giai đoạn (2021 - 2030)

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13,52 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,12 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 5,70 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,31 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1,83 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 1,46 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,67 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,18 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,17 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
| - | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - |
| - | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,25 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,63 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,40 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,03 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,08 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |

Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng trong năm 2030 là 13,52 ha. Sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

-  Đất phi nông nghiệp: 13,52 ha. Cụ thể:

- Đất quốc phòng 0,12 ha;

- Đất thương mại-dịch vụ: 5,7 ha;

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 4,31 ha;

- Đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha;

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 1,63 ha;

- Đất ở nông thôn: 0,40 ha;

- Đất ở đô thị: 1,03 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,08 ha;

(Chi tiết các xã, phường xem biểu: 05/QH)

## 2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.

Diện tích đất quy hoạch đến năm 2030 thành phố Hà Giang phân theo các khu chức năng như sau:

- Đất đô thị diện tích 2.086,81 ha, chiếm 21,03% so với tổng diện tích tự nhiên.

- Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) diện tích 1.135,71 ha, chiếm 8,51 % so với tổng diện tích tự nhiên.

- Khu lâm nghiệp (khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) diện tích  9.214,41 ha, chiếm 69,04% so với tổng diện tích tựng nhiên.

- Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học diện tích 9.623,43 ha, chiếm 72,11% so với tổng diện tích tựng nhiên.

- Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) diện tích 496,88 ha, chiếm 3,72% so với tổng diện tích tự nhiên.

- Khu thương mại – dịch vụ diện tích 170,35 ha, chiếm 1,28% so với tổng diện tích tự nhiên.

- Khu dân cư nông thôn diện tích 245,84 ha, chiếm 1,84% so với tổng diện tích tự nhiên.

- Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn diện tích 7,7 ha, chiếm 0,06% so với diện tích tự nhiên.

## 2.4. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai đến năm 2030 .

2.4.1. Căn cứ pháp lý.

- Căn cư Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

- Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết định giá đất, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024;

- Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024;

2.4.2. Cân đối thu – chi từ đất đến năm 2030

Bảng 9: Bảng cân đối thu - chi từ đất thành phố Hà Giang

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Đơn giá trung bình (đồng/m2) | Thành tiền (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng thu |  |  | 4.878,38 |
| 1 | Giao đất ở tại nông thôn | 96,84 | 710.000 | 687,56 |
| 2 | Giao đất ở tại đô thị | 220,11 | 1.130.000 | 2.487,22 |
| 3 | Thuê đất khu công nghiệp | 0 | 678.000 | 0 |
| 4 | Đất thương mại, dịch vụ | 148,18 | 1.130.000 | 1.674,45 |
| 5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0 | 778.000 | 0 |
| 6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 2,58 | 1.130.000 | 29,15 |
| II | Tổng chi |  |  | 522,16 |
| 1 | Đất trồng lúa nước | 59,78 | 100.000 | 59,78 |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 93,65 | 100.000 | 93,65 |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm | 72,92 | 145.000 | 105,73 |
| 4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 31,1 | 100.000 | 31,1 |
| 5 | Đất ở tại nông thôn | 1,92 | 710.000 | 13,63 |
| 6 | Đất ở tại đô thị | 2,53 | 1.130.000 | 28,63 |
| 7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 16,44 | 1.130.000 | 185,77 |
| 8 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,57 | 678.000 | 3,86 |
|  | Cân đối: Thu - Chi |  |  | 4.356,23 |

Tổng số tiền thu từ đất: 		4.878,38 triệu đồng

Tổng số tiền chi từ đất: 		   522,16 triệu đồng

* Cân đối thu – chi: 		4.356,23 triệu đồng

Trên đây chỉ là kết quả dự kiến các khoản thu, chi theo bảng giá đất và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan tại thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ được tính toán từng dự án cụ thể của từng thời điểm, áp dụng khung giá, đơn giá và giá trị trường của tại thời điểm thực hiện.

# Phần IV

# GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## I. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

### 1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

### 1.1.1. Đối với đất nông nghiệp

Phải đảm bảo nội dung chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đich quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Đất trồng lúa nước phải được bảo vệ nghiêm ngặt trong kỳ quy hoạch, kế hoạch.

Áp dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác cao, thân thiện với môi trường.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý đất rừng phòng hộ. Xây dựng cơ chế khuyến khích ưu đãi người trồng rừng nhằm tăng mật độ che phủ, hạn chế xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm hồ ao, mặt nước chuyên dùng, ô nhiễm đất.

### 1.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

Kiểm soát việc bảo vệ môi trường đối với khu đô thị hiện có, khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ, các khu dân cư mới… ngay từ khâu lập quy hoạch.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác vật liệu xây dựng.

Khai thác sử dụng đất đi đôi với việc bảo vệ môi trường, cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất, tái tạo lại cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác... nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

Cần xem xét ưu tiên đối với những dự án đầu tư có tính trọng điểm, là động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố, các dự án thân thiện với môi trường mang tính bền vững. Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội buộc phái có đánh giá tác động môi trường để có thể ngăn chặn từ trước những nguyên nhân gây ô nhiễm, công tác lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Giám sát chặt chẽ các nguồn nước thải ra môi trường; kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử phạt các cơ sở sản xuất, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước.

### 1.2. Các biện pháp nhằm sử dụng đất tiết kiệm và tăng giá trị của đất

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển các đô thị, trung tâm cụm xã, các khu dân cư nông thôn, kinh doanh dịch vụ – du lịch. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến thị trường tiêu thụ…

Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  phải thu hồi kịp thời.

### 1.3. Biện pháp nhằm đẩy nhanh đưa đất trống đồi núi trọc vào sử dụng

Giao đất cụ thể đến người sử dụng nhất là đối với diện tích đất còn do UBND cấp xã quản lý hoặc mới giao cho ngành chủ quản (như với quỹ đất lâm nghiệp chưa có rừng).

Giải quyết tốt vấn đề tái định cư và ổn định dân cư.

Phối hợp các dự án đầu tư về vốn, nhân lực, vật tư,... nhất là cho đối tượng sử dụng đất trên địa bàn tái định cư, sử dụng đất trồng cây nguyên liệu.

## II. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

(1) Khai thác tốt nguồn nhân lực từ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện có, đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng chuyên, sâu kết hợp với nâng cao ý thức chính trị, đạo đức cán bộ, công chức…Hiện đại hóa công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai.

(2) Cân đối, bố trí ngân sách, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, nguồn tài trợ ODA ADB và huy động vốn đầu tư bằng các hình thức BOT, BTO, BT… vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, nước thải.

(3) Huy động sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất bằng việc dành tỷ lệ quỹ đất sạch, hợp lý để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất.

(4) Rà soát và kiên quyết thu hồi những dự án chưa đưa đất vào sử dụng sau thời hạn quy định, sử dụng đất kém hiệu quả để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

(5) Nâng cao trình độ trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho những cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai dưới hình thức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn thường xuyên để có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực giúp cho Uỷ ban Nhân dân các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 quy định.

(6) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

## III. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

### 3.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện

Để đảm bảo quy hoạch sử dụng đất mang tính hiện thực, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và bảo vệ môi trường, trong quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, các cơ quan liên quan, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố trong việc phân bổ cụ thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện.

Sau khi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Hà Giang được phê duyệt, UBND thành phố tổ chức thực hiện như sau:

- Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các cấp, các ngành và nhân dân trong Thành phố biết và giám sát thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch và pháp luật. Các nhu cầu sử dụng đất được giải quyết theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Xây dựng cơ chế thống nhất giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, như sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho của tổ chức và cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng đất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao.

### 3.2. Giải pháp về giám sát thực hiện

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai và các văn bản dưới luật, tuân thủ kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chính để ưu tiên triển khai các dự án đăng ký trong năm kế hoạch. Không cấp phép đầu tư, giao cấp đất đối với những dự án, công trình không đăng ký trong kỳ kế hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng).

- Tiếp tục cụ thể hóa chính sách pháp luật về đất đai, nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố: Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, chính sách về tài chính đất đai, chính sách đất đai đối với nông nghiệp và nông thôn, thị trường bất động sản;

- Tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục về hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch kiến trúc và quản lý đất đai nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các chủ đầu tư, đi đôi với việc hậu kiểm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm Luật Đất đai.

# IV. Các giải pháp khác

Thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho các hộ gia đình thiếu hoặc không còn đất sản xuất do việc thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Chính quyền các cấp, doanh nghiệp phải có kế hoạch hỗ trợ để người bị thu hồi đất ổn định cuộc sống như chính sách tạo việc làm, chính sách an sinh xã hội.

Kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư, hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Khi xây dựng chính sách đền bù, tái định cư nên tiến hành tham vấn người bị thu hồi đất để định hướng đào tạo nghề.

Những chính sách này nên được thực hiện trước khi tiến hành thu hồi đất để người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp và chuyển đổi sinh kế một cách bền vững.

Trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang được phê duyệt, cần thông báo công khai những chỉ tiêu chính của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, các ngành xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, phù hợp với nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới các khu đô thị, khu dân cư, điểm du lịch… và thông báo cho nhân dân địa phương biết để quản lý và thực hiện.

Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

Kiên quyết không thỏa thuận đầu tư, cấp phép đầu tư, giao cấp đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thực hiện quy hạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện sai mục đích khi được giao đất.

Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# I. KẾT LUẬN

Điều chỉnh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang phù hợp với yêu cầu đổi mới về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang và quy hoạch phát triển của các ngành, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực của thành phố Hà Giang. Các nội dung, yêu cầu được thực hiện theo quy định của luật đất đai năm 2013 và các thông tư hướng dẫn của Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Theo Điều chỉnh, trong giai đoạn tới toàn thành phố phải chuyển 588,57 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; trong đó có 59,78 ha đất trồng lúa; 93,65 ha đất cây hàng năm khác; 72,92 ha đất trồng cây lâu năm; 8,29 ha đất rừng phòng hộ; 322,61 ha đất rừng sản xuất; 31,10 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,23 ha đất nông nghiệp khác). Đồng thời trong giai đoạn này cũng khai thác 13,52 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Phương án quy hoạch sử dụng đất như vậy đã thể hiện được chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố theo hướng phát triển hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ du lịch trong những năm tới; thực hiện quá trình xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I; xây dựng Thành phố Hà Giang văn minh, hiện đại, thân thiện, phát triển bền vững;

2. Theo Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp của Thành phố là 10.824,82 ha; đất phi nông nghiệp là 2.112,02 ha. Ngoài đáp ứng nhu cầu đất cho các mục đích hạ tầng công cộng (phát triển giao thông, thủy lợi và xây dựng các công trình công cộng …) còn dành diện tích để phát triển mở rộng khu kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm đẩy nhanh tiến trình pháp triển đô thị thành phố Hà Giang. Nhu cầu đất ở (2021-2030) là 316,95 ha đã đáp ứng cho mục tiêu phát triển các khu đô thị, khu tái định cư, đất ở mới, mở rộng các khu dân cư nông thôn, ….

3. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng của thành phố đến năm 2030 đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Phương án đã bố trí đất để ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

# II. KIẾN NGHỊ

1. Để quy hoạch sử dụng đất đáp ứng kịp thời cho nhu cầu quản lý, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Giang.

2. Sau khi dự án được phê duyệt, UBND thành phố sớm công bố, công khai quy hoạch để các cấp, các ngành, địa phương lên kế hoạch và xây dựng giải pháp triển khai thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực và trên địa bàn mình quản lý..